投标书

(指导书)

招标编号：

投标项目名称：

投 标 单 位：                   （盖公章）

法定 代 表人：             （签字或盖章）

电        话：

投 标  日 期：

1.1法定代表人身份证明

姓名：            性别：     年龄：      职务：

系                              法定代表人人。

特此证明。

投标单位：                               （盖公章）

日  期：

- 2投标人近三年施工业绩（文字说明）

1.3对招标文件及合同条款的承诺和补充意见

陕西省第一建筑工程公司                    项目经理部：

根据你方招标工程编号为             的

工程招标文件及有关规定，经考察项目现场和研究上述招标文件、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方对你方做出如下承诺：

1、我方愿意以每平方米      元的综合报价或基础以每平方米      元、±0以上       元的承包单价，承包上述招标范围内的工程项目施工。

2、我方保证按招标文件中工期       天，质量等级         ，安全无伤亡事故（一旦发生事故，费用由我方全部承担），文明施工达到         级文明工地现场标准的要求完成招标劳务作业内容。

3、我方执行陕西省第一建筑工程公司《质量、环境和职业健康安全》三个体系及其他有关要求。

4、我方愿垫付人工费             元（不计利息），垫付期至工程进度                                  。

5、我方保证按招标文件向贵方交纳             万元履约保证金。

6、我方愿按招标文件的有关条款接受处罚。

7、我方保证执行招标文件的结算及付款办法。

投标人：                        （盖章）

日  期：        年     月    日

1.4    投标报价及说明

本工程投标报价（以下两种方式只选一种）：

1、综合报价      元/Μ2（基础不另算）。

2、基础（不含地下室）：按标层面积×系数    ×综合报价计算；

基础（含 地 下室）：按标层面积×系数    ×综合报价计算；

基础±0以上按建筑面积      元/Μ2（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧）

分项报价：

①钢筋制作、绑扎       元/Τ折算后        元/M2。

②木摸制作、安装、拆除        元/M2。

③混凝土浇注、养护        元/M2。

④外架搭拆        元/M2。

⑤安全文明施工        元/M2。

⑥辅助耗材        元/M2。

⑦自备小型工具        元/M2。

⑧其他        元/M2。

本报价一次性包死不随国家政策性人工单价浮动而上下浮动，对乙方无能力或未进行施工的项目，按市场价综合扣除。

2.1劳务队项目管理机构的设置

| 管理 人员 分类 | 劳务 队项 目经 理 | 错误！链接无效。 | 木工 工长 或班 长 | 钢筋工工长或班长 | 混凝土工长或班长 | 架子工工长或班长 | 其他工长或班长 | 质量员 | 安全员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2劳动力计划安排

主要工种劳动力配备见下表                     单位：人

| 木工 | 钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 | 瓦工 | 焊工 | 机械工 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3施工进度计划、措施

2.4质量措施方案

2.5安全措施方案

2.6文明工地创建措施方案

劳务投标书编制（技术措施部分）指导书

2.1施工进度计划、措施

- 编制进度计划

按本工程施工进度计划网络图及招标人要求编制招标范围内工程月进度控制计划，控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期；按月进度计划编制周、日作业计划（网络格式或横道图形式）。

2.保证进度措施

- 组织保证：配备经验丰富、有责任心、工作能力强的项目经理、各专业班长等管理人员，项目班子相对稳定。

- 人员保证：按劳动力计划组织各类施工人员进场。

- 技术保证：配备识图纸、懂技术和操作规程的生产工人施工。

- 机械保证：施工机械设备配置适宜，加强日常维修和保养。

- 物资保证：编制工程所需模板、钢筋、架管等材料计划，及时与总包单位有关人员联系，避免停工待料。

- 后勤工作保证：合理安排各类施工人员的饮食及作息时间，关心他们的疾苦，解决他们的后顾之忧。

2.2质量措施方案

1. 施工前技术质量交底：由各专业工长书面向施工班组进行质量技术交底。交底内容主要有分项工程施工方法，质量标准，规范要求，技术质量保证措施；设计变更的部位、内容、施工方法、操作方法及质量目标；新技术、新工艺、新材料的施工方法及注意事项；技术安全措施、工完场清要求、产品保护要求等。

- 施工过程控制：①施工过程中认真落实“三检查”和“两坚持”。即自检、互检、复检和坚持按图施工、按规范施工。②各劳务作业工长或班长在施工过程中跟踪检查，发现问题如实记录并 及时更正。③各劳务作业班长负责班组之间互检和交接检，同时作好相关记录。

- 原材料质量控制：合理堆放材料及自制半成品，及时准确地作好各规格材料的标识，防止材料混淆。

- 技术复核和隐蔽验收；总包单位技术、质量负责人与劳务作业工长或班长共同对建筑物位置、标高，各楼层轴线，楼梯、砌体、门窗洞口、予留洞、安装管线箱盒等标高、位置、数量进行复核，并做好复核记录。隐蔽工程验收与工程同步。不符合质量要求的分项、分部工程决不转入下道工序。

- 执行“混凝土浇筑令”制度：基础工程总包单位项目技术负责人未签发“混凝土浇筑令”之前或监理单位项目负责人未审核签字之前决不进行混凝土浇筑施工。主体工程项目经理未签发错误！链接无效。

- 产品保护：根据陕西省第一建筑工程公司《工程产品防护作业指导书》及有关产品保护方面的规定对已完成产品采取覆盖、防护、围护等措施，必要时设专人看护。

- 农忙季节劳动力保证：夏、秋收季节应为农民工着想，解决部分资金以保证农民工家庭合理开支，同时应做好思想工作，稳定情绪，保证劳动力。

2.3安全措施方案

1.建立安全生产责任制，签订《项目安全生产责任书》，现场安全管理体系如下表。

劳务队各专业工长或班   长

劳务分包方负  责  人

总包单位及各职能部门

施       工班        组

2.做好安全教育

在入场前和入场后进行“各岗位的安全技术操作规程、操作现场安全规章制度、特殊工程的安全知识及自我保护知识、特定环境中的安全注意事项”等内容的教育。

3.分部分项安全技术交底。

4.日常安全落实：

五看：看天（天气），看地（环境），看人（思想情绪），看物（机械设备），看对象（任务）。②高处作业执行“三宝”、“四口”、“五临边”③注重脚手架、施工用电、机械设备、现场防火等安全。④严防食物中毒。⑤注意交通安全。

2.4现场文明施工方案

# 1.施工现场管理规范化

① 围墙稳固，统一刷白色外墙涂料 ，大门制安规范。

②正在施工的建筑物四周立面，采用密目网防护。洞口、通道口采用红白相间的钢管搭设醒目的防护设施。

③现场主要道路、砂石料场，地面全部硬化，场内四周有专门的排水设施、并设有污水沉淀池。

④现场材料按平面布置图分类堆放，易燃易潮品设专库存放，设置明显标志，并配专门的消防器材。

⑤施工现场入口设“六牌一图”和安全警示牌，危险区域设醒目的禁令牌，机械设备一机一牌，安全通道口及危险区域设置明显的提示牌，设置文明礼貌标语，现场施工人员挂牌上岗。

⑥现场的生活垃圾与建筑垃圾分类堆放，工完场清，保护产品，物尽其用，避免浪费。

2.办公室、生活设施整洁卫生。

3.严格执行《环保法》和工程所在区域对环保的有关规定，对弃土场、废水、废气、垃圾、扬尘等事先有具体可行措施。

4.降低施工噪音。尽量选择噪音低、振动小、公害小的施工机械和施工方法，减少对周围环境的干扰。混凝土搅拌机要搭设隔音棚。减少重型机械的夜间工作时间。